**Informácia o zrealizovanom projekte IROP v území MAS**

|  |  |
| --- | --- |
| **Operačný program** | **Integrovaný regionálny operačný program** |
| **Prioritná os** | **5 – Miestny rozvoj vedený komunitou**  |
| **Názov MAS** | **Miestna akčná skupina HORNÁ TOPĽA** |
| **Kód projektu MAS[[1]](#footnote-1)** | **P964** |
| **Špecifický cieľ** | **5.1.2: Zlepšenie udržateľných vzťahov medzi vidieckymi rozvojovými centrami a ich zázemím vo verejných službách a vo verejných infraštruktúrach** |
| **Kód výzvy na predkladanie ŽoPr** | **IROP-CLLD-P964-512-002** |
| **Kód a názov aktivity** | **B1 Investície do cyklistických trás a súvisiacej podpornej infraštruktúry** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov Užívateľa** | **Obec Kružlov** |
| **Názov projektu** | **Kružlov, cyklochodník (spoločná cestička pre chodcov a cyklistov)** |
| **Kód projektu užívateľa** | **IROP-CLLD-P964-512-002-003** |
| **Miesto realizácie projektu[[2]](#footnote-2)** | **Prešovský kraj, Okres Bardejov, Obec Kružlov** (CKN 479, 480/1)**, 086 04 Kružlov** |
| **Doba realizácie projektu** | 1.6.2022 – 31.1.2023 |
| **Výška schváleného NFP** | 75 518,58 EUR  | **Skutočná výška NFP** | 73 726,87 EUR |
| **Výška schválených COV** | 79 493,24 EUR  | **Skutočná výška COV** |  77 607,24 EUR |
| **Predpokladaná celkové výdavky projektu[[3]](#footnote-3)** |  79 493,24 EUR | **Skutočné celkové výdavky projektu** | 83 182,12 EUR |
| **Stručný opis projektu a opis dosiahnutých cieľov a prínosov pre územie MAS** | Projekt bol zameraný na výstavbu cyklochodníka SO-01 a SO-02 a doplnkovej cyklistickej infraštruktúry (stojany na bicykle 2 ks, lavičky 3ks, odpadkové koše 3ks) v katastrálnom území obce Kružlov, v dolnej časti obce pozdĺž miestnych komunikácií s cieľom zvýšenia bezpečnosti a atraktivity cyklistickej dopravy v obci Kružlov, zníženie dopravnej nehodovosti a jej dôsledkov, podpora tvorby pracovných miest pri výstavbe a stavebného priemyslu. |
|  | Dosiahnuté merateľné ukazovatele:**Kód Názov Merná jednotka Cieľová hodnota****B101 Celková dĺžka novovybudovaných alebo** **zmodernizovaných cyklistických ciest km 0,45344****B102 Počet vytvorených prvkov doplnkovej**  **cyklistickej infraštruktúry počet 8** |
| **Problémy, ktoré sa vyskytli u užívateľa** **alebo s ktorými sa MAS stretla v rámci projektu** (napr. pri kontrole protokolov o výbere ŽoPr, pri odbornom hodnotení, pri realizácii projektu - kontrole verejného obstarávania, pri dodaní predmetu zákazky užívateľovi, pri kontrole žiadostí o platbu, pri dodržaní časového harmonogramu, merateľných ukazovateľov atď.) | V priebehu výstavby neboli zaznamenané žiadne problémy. Z dôvodu zvýšenia cien spôsobených zvyšovaním cien na trhu z dôvodu vojny na Ukrajine, bol uzatvorený dňa 20.09.2022 dodatok s dodávateľom k Zmluve o dielo zo dňa 26.01.2022.  |
| **PRÍLOHA č. 1** | **Fotodokumentácia miesta/objektu pred realizáciou projektu + Fotodokumentácia počas realizácie projektu**  |
| **PRÍLOHA č. 2** | **Fotodokumentácia miesta/objektu po realizácii projektu** |

1. Uviesť posledné 4-číslie ITMS kódu projektu k implementácii stratégie CLLD [↑](#footnote-ref-1)
2. Uviesť kraj/okres/obec/ulica/č. domu., prípadne č. parcely [↑](#footnote-ref-2)
3. Vrátane neoprávnených výdavkov [↑](#footnote-ref-3)